LearnHub LMS

Plateforme d'apprentissage en ligne

Plan de développement complet

Version 1.0 — 2026

# 1. Résumé du projet

LearnHub est une plateforme LMS (Learning Management System) destinée à la mise en œuvre d'un référentiel de formation existant. Elle regroupe trois types d'utilisateurs : les Apprenants, les Formateurs et les Administrateurs, et s'articule autour de cours vidéo et de quiz interactifs.

Objectifs principaux

- Digitaliser et structurer un référentiel de formation existant

- Permettre aux apprenants de suivre des cours vidéo à leur rythme

- Évaluer les apprenants via des quiz avec correction automatique

- Donner aux formateurs les outils pour créer et gérer leur contenu

- Fournir à l'administrateur une vue globale sur les utilisateurs et la progression

# 2. Architecture de la plateforme

## 2.1 Les trois rôles utilisateurs

Apprenant

- Consulter le catalogue des cours disponibles

- Visionner les vidéos de formation par module

- Répondre aux quiz et obtenir une correction immédiate

- Suivre sa progression module par module

- Obtenir une attestation en fin de parcours

Formateur

- Créer et organiser des cours associés au référentiel

- Uploader des vidéos et documents pédagogiques

- Créer des quiz avec questions à choix multiples

- Consulter les résultats et scores de ses apprenants

- Modifier ou archiver un cours existant

Administrateur

- Gérer les comptes utilisateurs (création, rôles, activation)

- Importer et structurer le référentiel de formation

- Accéder au tableau de bord global (statistiques, taux de complétion)

- Configurer les paramètres de la plateforme

- Exporter des rapports de progression

## 2.2 Structure des données

La base de données de la plateforme est organisée autour des entités suivantes :

| Composant | Outil recommandé | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Utilisateurs | Table Users | Stocke nom, email, rôle, statut de chaque utilisateur |
| Référentiel | Table Modules | Structure du référentiel : domaines, modules, objectifs |
| Cours | Table Courses | Titre, vidéo, description, module associé, formateur |
| Quiz | Table Quizzes | Questions, options de réponse, bonne réponse |
| Progression | Table Progress | Avancement de chaque apprenant par cours et par quiz |
| Résultats | Table Results | Score, date, tentatives pour chaque quiz passé |

# 3. Plan de développement

Le projet est découpé en 5 phases progressives, conçues pour un débutant utilisant des outils no-code/low-code. Durée totale estimée : 4 à 6 mois.

| Phase | Durée | Objectif | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2 semaines | Cadrage et conception | Maquettes validées, référentiel structuré |
| Phase 2 | 3 semaines | Mise en place technique | Base de données, authentification |
| Phase 3 | 4 semaines | Développement apprenant | Cours vidéo, quiz, progression |
| Phase 4 | 3 semaines | Développement formateur | Création de cours, gestion quiz |
| Phase 5 | 2 semaines | Administration & lancement | Dashboard, rapports, mise en ligne |

## Phase 1 — Cadrage et conception (2 semaines)

- Lister tous les modules du référentiel existant et les hiérarchiser

- Définir les parcours d'apprentissage pour chaque profil d'apprenant

- Valider les maquettes de l'interface (apprenant, formateur, admin)

- Choisir les outils techniques (voir section 4)

- Créer les comptes sur les plateformes choisies

## Phase 2 — Mise en place technique (3 semaines)

- Créer la base de données avec toutes les tables nécessaires

- Configurer le système d'authentification (connexion / inscription)

- Mettre en place les 3 rôles utilisateurs avec leurs droits d'accès

- Importer la structure du référentiel dans la base de données

- Tester la connexion entre l'interface et la base de données

## Phase 3 — Espace Apprenant (4 semaines)

- Créer le catalogue des cours avec filtres par module

- Intégrer le lecteur vidéo pour chaque leçon

- Développer le système de quiz avec correction automatique

- Construire le tableau de progression (barres, pourcentages)

- Envoyer une attestation automatique en fin de parcours

## Phase 4 — Espace Formateur (3 semaines)

- Créer le formulaire de création de cours (titre, vidéo, module)

- Développer l'éditeur de quiz (questions, choix, bonne réponse)

- Permettre la publication / mise en brouillon d'un cours

- Afficher les résultats détaillés des apprenants par quiz

- Permettre la modification et l'archivage des cours

## Phase 5 — Administration et lancement (2 semaines)

- Construire le tableau de bord avec statistiques globales

- Créer les outils de gestion des utilisateurs (invitations, rôles)

- Générer des rapports d'activité exportables (CSV, PDF)

- Tester la plateforme avec un groupe pilote d'utilisateurs

- Mettre en ligne et former les premiers formateurs

# 4. Outils recommandés (sans code)

Pour un débutant, nous recommandons une approche no-code combinant des outils spécialisés et fiables.

| Composant | Outil recommandé | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Interface (front-end) | Bubble.io | Créer toutes les pages et l'interface utilisateur sans code |
| Base de données | Airtable | Stocker et organiser toutes les données de la plateforme |
| Vidéos | Vimeo / Cloudflare Stream | Héberger et diffuser les vidéos de cours de façon sécurisée |
| Authentification | Bubble (natif) | Gérer la connexion et les rôles directement dans Bubble |
| Quiz | Bubble + plugins | Construire des quiz interactifs avec correction automatique |
| Emails | SendGrid | Envoyer des notifications, confirmations et attestations |
| Stockage fichiers | AWS S3 ou Uploadcare | Stocker les vidéos, PDF et documents des cours |
| Analytics | Google Analytics | Suivre le comportement des utilisateurs sur la plateforme |

## Alternative pour développeurs

Si vous décidez plus tard de faire appel à un développeur, la stack technique recommandée est :

- Front-end : React.js ou Next.js

- Back-end : Node.js avec Express ou Python avec Django

- Base de données : PostgreSQL

- Vidéos : Cloudflare Stream ou Mux

- Authentification : Auth0 ou Supabase Auth

- Hébergement : Vercel (front) + Railway ou Supabase (back)

# 5. Détail des fonctionnalités clés

## 5.1 Module Quiz

Le module quiz est central à la plateforme. Chaque leçon se termine par un quiz automatique.

- Questions à choix multiple (QCM) avec 4 options de réponse

- Correction instantanée après validation

- Score affiché en pourcentage avec seuil de réussite configurable

- Possibilité de recommencer le quiz un nombre de fois défini

- Historique des tentatives consultable par l'apprenant et le formateur

- Déclenchement de la leçon suivante seulement après réussite du quiz

## 5.2 Gestion des utilisateurs

- Inscription par invitation uniquement (lien envoyé par email)

- Attribution des rôles par l'administrateur (Apprenant / Formateur)

- Possibilité de désactiver un compte sans le supprimer

- Réinitialisation du mot de passe par email

- Profil utilisateur avec photo, nom et historique de formation

## 5.3 Structure du référentiel

- Le référentiel est organisé en Domaines > Modules > Leçons

- Chaque leçon est associée à une vidéo et un quiz

- L'administrateur peut ajouter, modifier ou archiver des éléments

- L'ordre des leçons est configurable par le formateur

- Des prérequis peuvent être définis entre modules

# 6. Budget estimatif mensuel

| Outil | Coût mensuel | Notes |
| --- | --- | --- |
| Bubble.io (Starter) | ~29 €/mois | Interface complète, authentification |
| Airtable (Team) | ~20 €/mois | Base de données jusqu'à 50 000 enregistrements |
| Vimeo (Standard) | ~20 €/mois | Hébergement vidéo sécurisé, 5 To |
| SendGrid (Essentials) | ~15 €/mois | Jusqu'à 50 000 emails/mois |
| Nom de domaine | ~10 €/an | Achat unique renouvelable chaque année |
| Total estimé | ~85 €/mois | Pour une équipe de 50 utilisateurs environ |

# 7. Prochaines étapes immédiates

Pour démarrer le projet dès maintenant, voici les 5 actions à mener cette semaine :

Étape 1 — Créer un compte gratuit sur Bubble.io et explorer les templates LMS disponibles

Étape 2 — Créer un compte Airtable et modéliser la structure du référentiel (Domaines, Modules, Leçons)

Étape 3 — Lister les 10 premiers cours à intégrer en priorité avec leur contenu vidéo

Étape 4 — Définir la liste des premiers utilisateurs (apprenants + formateurs) à inviter

Étape 5 — Planifier une session de travail hebdomadaire pour avancer phase par phase

Document généré par LearnHub — Plan de développement v1.0